# Exemples de Epics / User Stories / Tâches

*Ces exemples sont issus de véritables projets et sont traduits en français et maquillés pour préserver leur confidentialité. Les données sont extraites de la base d’informations gérée par le logiciel JIRA.*

# Exemples d’Epics :

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-1107] En tant qu’Administrateur, je veux voir toutes les données de ‘Custom Mapping’, afin que je puisse les publier en ‘Destinations’ Créé: 22/Mai/15  MAJ: 22/Mai/15 *Ici, il s’agit bien d’une Epic car ces données sont issues de sources multiples, qu’il faut bien alimenter 🡺 à détailler/approfondir en User Stories* | |
| **Statut:** | Ouvert |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | Majeure |
| **Auteur:** | Véronique M. |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu | *JIRA peut gérer une multitude de données ; ici, il a été fait le choix de ne pas renseigner toutes les informations proposées par le logiciel.* |  |
| **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié | | |
| **Temps passé:** | Non Spécifié | | |
| **Estimation initiale:** | Non Spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom Epic:** | Rail - Custom mapping |
| **Business Value:** | 80  *Eléments de priorisation* |
| **MoSCoW:** | Must |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| TShirt sizing = M — Persona = Fritz, Chang, Sandy  *Personas concernés*  *Estimation de l’effort* |

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-1064] En tant qu’utilisateur, je veux gérer mes données ‘Préférences Rail’ afin de pouvoir stocker ces informations dans mon profil Créé: 05/Mai/15  MAJ: 22/Mai/15 *Gérer les données est trop vaste pour une User Story 🡺 à détailler* | |
| **Statut:** | Ouvert |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | Majeure |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié | | |
| **Temps passé:** | Non Spécifié | | |
| **Estimation initiale:** | Non Spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom Epic:** | Rail - UI pour préférences |
| **Business Value:** | 80 |
| **MoSCoW:** | Must |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| TShirt sizing = L — Persona = Fritz, Chang, Sandy, Hilda, François, José |

*NB : dans JIRA tous les éléments sont liés entre eux ; les écrans contiennent de nombreux liens hypertexte permettant de naviguer aisément dans l’information (Projet, Composant, acteur…)*

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-1062] En tant qu’utilisateur, je veux gérer mes données ‘Discount Rail’, afin de pouvoir stocker ces informations dans mon profil Créé: 05/Mai/15  MAJ: 22/Mai/15 | |
| **Statut:** | Ouvert  *Les fonctionnalités gérées par ce gros logiciel sont assez vastes ; un découpage par type de transaction utilisateur a bien été fait mais on reste encore au niveau Epic qui doit être détaillé en User Stories* |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | Majeure |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié | | |
| **Temps restant:** | Non Spécifié | | |
| **Estimation initiale:** | Non Spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Epic Name:** | Rail - UI pour discount |
| **Business Value:** | 90 |
| **MoSCoW:** | Must |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| TShirt sizing = L — Persona = Fritz, Chang, Sandy, Hilda, François, José |

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-1061] En tant qu’Admin, je veux gérer la structure du profil des ‘préférences Rail’, afin que le voyageur puisse stocker l’information Créé: 05/Mai/15  MAJ: 22/Mai/15 | |
| **Statut:** | Ouvert |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | Majeure |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié | | |
| **Temps Passé:** | Non Spécifié | | |
| **Estimation initiale:** | Non Spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom Epic:** | Rail - Préférences |
| **Business Value:** | 80 |
| **MoSCoW:** | Must |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| TShirt sizing = M — Persona = Fritz, Chang, Sandy |

*NB : Une User Story n’est pas une liste fermée de spécifications mais un ‘appel à discussion’. Dans un autre contexte, cet item du Product Backlog pourrait être considéré comme une User Story et non un Epic.*

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-436] En tant que Super Admin, je veux restreindre la mise à jour des champs standards au niveau ‘corpo’ afin qu’un Admin soit incapable de modifier certains paramètres Créé: 21/Nov/14  MAJ: 28/Avr/15 | |
| **Statut:** | Ouvert |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | BE, FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | A définir |
| **Auteur:** | Clémence T |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié | | |
| **Temps passé:** | Non Spécifié | | |
| **Estimation initiale:** | Non Spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom Epic:** | Protection Corpo |

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-795] En tant que ‘TC’, j’ai besoin de pouvoir faire des recherches multicritères ‘CF’ dans l’interface utilisateur ‘TC UI’ Créé: 01/Avr/15  MAJ: 18/Mai/15 | |
| **Statut:** | Ouvert  *Ce besoin semble simple et élémentaire mais il recouvre de nombreuses fonctionnalités impactant divers utilisateurs ; c’est l’objet du découpage en User Stories dont on donne un extrait à la suite.* |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Epic | **Priorité:** | A définir |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié | | |
| **Temps passé:** | Non Spécifié | | |
| **Estimation initiale:** | Non Spécifié | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom Epic:** | Recherche multicritères dans TC-UI |

# Exemples de User Stories détaillant l’Epic ‘P11-795’ :

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-944] En tant qu’Admin, je veux copier les champs de recherches personnalisées ‘CF’, afin de faciliter la création d’une nouvelle corpo Créé: 20/Avr/15  MAJ: 22/Mai/15  Résolu: 22/Mai/15 *Chaque User Story est décomposée tâches et est accompagnée de ses critères d’acceptation dans le DoD.* | |
| **Statut:** | Accepté |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | Majeure |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Fini |  | *Comptabilisation des temps* |
| **Σ Estimations Reste à faire:** | 0 minutes | **Estimation Reste à faire:** | 0 minutes |
| **Σ Temps Passé:** | 2 jours, 4 heures | **Temps Passé:** | Non Spécifié |
| **Σ Estimations initiales:** | 4 jours, 1 heure, 30 minutes | **Estimation initiale:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches:**  *Découpage en tâches (incluant les tests) prises en charge par des développeurs* | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id** | **Résumé** | **Type** | **Statut** | **Assignée** | | P11-945 | Admin UI, copie option de recherche par CF | Tâches | Accepté | Christophe M | | P11-946 | Admin UI, copie affichage résultat et message erreur | Tâches | Accepté | Christophe M | | P11-947 | BE, modif action pour copier les critères de recherche | Tâches | Accepté | Christophe M | | P11-949 | Création du Script de Test | Tâches | Accepté | Vishaal M | | P11-978 | Admin UI, copie d’une corpo | Tâches | Accepté | Christophe M | | P11-995 | Exécution du Script de Test | Tâches | Accepté | Chandra S | |
| **Definition of Done:** | * l’option est disponible quand L0 est activé   *Le DoD, contenant les critères d’acceptation, est ici précisé au niveau de chaque User Story*   * l’option n’est pas disponible quand L0 est désactivé * valeur par défaut= true * statut de succès/échec avec message d’erreur * la corpo dupliquée contient les mêmes critères de recherche * tests de non-régression OK |
| **Story Points:** | 5  *Estimation plus fine de l’effort* |
| **Epic liée:** | P11-795 - Recherche multicritères dans TC-UI |
| **Sprint:** | Sprint 0, Sprint 1  *Une US doit être développée lors d’un seul Sprint, ici le Sprint 1. Cette US a aussi servi ‘d’entraînement’ lors du Sprint Zéro* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| FONCTIONALITÉS :   * inclut la recherche par option CF dans le panneau de copie de Corpo * vérifier les paramètres du site (L0 désactivé, option non disponible) * value par défaut = true * résultat de la copie avec statut succès/échec |

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-798] En tant que ‘TC’, je veux voir la liste des ‘CF’ concernant le ‘L1’ sélectionné Créé: 01/Avr/15  MAJ: 22/Mai/15 | |
| **Statut:** | En cours |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | A établir |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Σ Estimations Reste à faire:** | 0 minutes | **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié |
| **Σ Temps Passé:** | 4 jours, 2 heures | **Temps Passé:** | Non Spécifié |
| **Σ Estimations initiales:** | 4 jours | **Estimation initiale:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id** | **Résumé** | **Type** | **Statut** | **Assignée** | | P11-886 | TCUI, appliquer le filtre pour avoir la liste des nœuds L1 | Tâches | Réalisé | Shisho U | | P11-887 | TCUI, filtrer la liste des communautés L1 | Tâches | Réalisé | Christophe S | | P11-888 | BE, retrouver la liste des CF à partir du backend | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-889 | TCUI, rafraîchir la liste des CF | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-943 | BE, passer le liste des CF dans DMOUT | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-977 | TC UI, afficher le message d’erreur/succès | Tâches | Réalisé | Julien R | | P11-1012 | Ecriture Test | Tâches | Réalisé | Christophe S | | P11-1013 | Exécution Test | Tâches | In Progress | Vishaal M | | |
| **Definition of Done:** | | * Acceptance criterias vérifiés * Revue de Code effectuée * Spécification Fonctionnelles mises à jour |
| **Story Points:** | | 13 |
| **Epic liée:** | | P11-795 - Recherche multicritères dans TC-UI |
| **Sprint:** | | Sprint 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| * filtrer les nœuds enfants de la liste pour avoir uniquement les nœuds L1 et la recherche par CF activée * rafraîchissement dynamique des labels et codes de CF (CF1 – CF10) label and code sur sélection du L1. * Localization si existe * Prendre en compte les règles si existent |

|  |  |
| --- | --- |
| **Commentaires** |  |

|  |
| --- |
| Commentaire par Monji K [ 09/Avr/15 ] |
| liste des CF au niveau corpo |

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-797] En tant que ‘TC’, je veux être capable de créer une recherche par ‘CF’, afin de pouvoir retrouver le profil associé Créé: 01/Avr/15  MAJ: 22/Mai/15 | |
| **Statut:** | En cours |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | A définir |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Non résolu |  |  |
| **Σ Estimations Reste à faire:** | 0 minutes | **Estimation Reste à faire:** | Non Spécifié |
| **Σ Temps Passé:** | 1 semaine, 1 jour, 1 heure, 30 minutes | **Temps Passé:** | Non Spécifié |
| **Σ Estimations initiales:** | 4 jours, 5 heures, 30 minutes | **Estimation initiale:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id** | **Résumé** | **Type** | **Statut** | **Assignée** | | P11-884 | TCUI, nouveau conteneur vide | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-885 | BE, modif action pour accepter les CF comme critères de recherche | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-918 | TCUI, créer la liste des L1 | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-919 | BE, modif du JIBX pour supporter les CF comme critères de recherche | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-937 | MAJ Spec TCUI | Tâches | Réalisé | Julien C | | P11-1004 | Ecriture Script de Test | Tâches | Réalisé | Chandra S | | P11-1007 | GeM & Spuck | Tâches | Réalisé | Julien C | | P11-1008 | MAY des spec techniques | Tâches | Réalisé | Monji K | | P11-1009 | exécution des Test | Tâches | Bloqué |  | | P11-1095 | Revue du script de test | Tâches | Réalisé | Giangshu Z | |
| **Definition of Done:** | * Acceptance criterias vérifiés * Code review réalisée * Spécifications Fonctionnelles mises à jour * Spécifications Techniques mises à jour |
| **Story Points:** | 13 |
| **Epic liée:** | P11-795 - Recherche multicritères dans TC-UI |
| **Sprint:** | Sprint 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| * ajouter “recherche par CF” comme 2° groupe de critères de recherche dans le form * drop-down liste sélection des corporations L1 avec recherche par CF activée * recherche par CF pour les champs indexés * message d’alerte en cas d’inexistence de CF "aucun champs Custom Field pour la corporation sélectionnée" |

|  |  |
| --- | --- |
| [P11-796] En tant qu’Admin, je veux être capable d’activer les recherches par ‘CF’ pour une corporation Créé: 01/Avr/15  MAJ: 05/Mai/15  Résolu: 05/Mai/15 | |
| **Statut:** | Accepté |
| **Projet:** | P11 |
| **Composant/s:** | FE |
| **Version/s affectée/s:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type:** | Story | **Priorité:** | Majeure |
| **Auteur:** | Véronique M |  |  |
| **Résolution:** | Fini |  |  |
| **Σ Estimations Reste à faire:** | 0 minutes | **Estimation Reste à faire:** | 0 minutes |
| **Σ Temps Passé:** | 2 jours, 1 heure, 30 minutes | **Temps Passé:** | Non Spécifié |
| **Σ Estimations initiales:** | 2 jours, 4 heures | **Estimation initiale:** | Non Spécifié |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches:** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Id** | **Résumé** | **Type** | **Statut** | **Assignée** | | P11-881 | Admin UI - activer la case de recherche par CF | Tâches | Accepté | Shisho U | | P11-882 | BE, modif action pour MAJ SP dans la corpo | Tâches | Accepté | Monji K | | P11-883 | BE, retrouver la valeur de SP de la corpo | Tâches | Accepté | Shisho U | | P11-929 | DB, déclarer nouveau paramètre de site pour la recherche par CF | Tâches | Accepté | Christophe M | | P11-930 | Admin UI - activation de la fonctionnalité | Tâches | Accepté | Shisho U | | P11-931 | BE, MAJ de la valeur SP dans l’action de sauvegarde corpo | Tâches | Accepté | Monji K | | P11-936 | MAJ des Spec Admin UI | Tâches | Accepté | Christophe M | |
| **Business Value:** | 8 |
| **Story Points:** | 13 |
| **Epic liée:** | P11-795 - Recherche multicritères dans TC-UI |
| **Sprint:** | Sprint 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Description** |  |

|  |
| --- |
| * Implémenter le nouveau paramètre de site pour contrôler l’activation de la recherche par CF |